## Slide 1: Introduktion til (R)UP
The (Rational) Unified Process

## Slide 2: The (Rational) Unified Process
Beskriver principper for systemudvikling
  Iterativ udvikling
    Evolutionær i starten
    Inkrementel senere
  Aktiviteter inddeles i discipliner
  Projektet opdeles i faser
  Use case-dreven
  Risikodreven
  Arkitekturcentreret

## Slide 3: The (Rational) Unified Process
Beskriver praksisser for indsatsen
  Udvikling planlægges iterativt under hensyntagen til hvilken fase projektet er i
  Use cases beskriver funktionelle krav
  UML anvendes ifm. visuelt design
  Veldefinerede milepæle for faseovergange
  De største risikoer adresseres først
    Høj forretningsværdi betragtes som en risiko

## Slide 4: UP-discipliner
Kernediscipliner
  Business Modelling
  Requirements
  Analysis & Design
  Implementation
  Test
  Deployment

## Slide 5: UP-discipliner
Støttediscipliner
  Project Management
  Configuration & Change Management
  Environment

## Slide 6: UP-faser
Inception
Elaboration
Construction
Transition

## Slide 7: Overblik over UP-projekt

## Slide 8: UP-faser: Inception
Indledende kravspecifikation
  Afgrænsning af projekt
  Visionsdokument
  Identifikation og udvikling af kritiske use cases
Prototyper af de største tekniske risikoer
Arkitektoniske prototyper
Estimering af samlede omkostninger
Estimering af risikoer

## Slide 9: UP-faser: Inception
Milepæl: Lifecycle Objective
  De fleste use cases (90 %) er identificeret
  Kritiske og centrale use cases (de 10-20 % vigtigste) er formelt beskrevet
  Udkast til vision er færdig
  Domænemodellen er påbegyndt
  Dataordbog er påbegyndt
  Projektet er godkendt eller forkastet efter vurdering af projektets business case (ROI)

## Slide 10: UP-faser: Elaboration
Uddybende kravspecifikation
  Formel beskrivelse af use cases
Implementation af centrale use cases
  Use cases med
    højest risiko
    stor indflydelse på arkitekturen
  Fokus på bredde frem for dybde
    Kun de vigtigste scenarier implementeres
  Evolution udvikling

## Slide 11: UP-faser: Elaboration
Milepæl: Lifecycle Architecture
  Alle use cases er identificeret
  De fleste use cases er formelt beskrevet
  Visionen er stabil/færdig
  Arkitekturen er stabil og velbeskrevet
    Beskrivelse/inddragelse af ikke-funktionelle krav
    Eksekverbar arkitektonisk prototype
  Projektplan med overblik over iterationer
  Opdateret risikoanalyse og business case

## Slide 12: UP-faser: Construction
Implementation af det resterende system
  Inkrementel udvikling
  Løbende test af implementation
Integration af komponenter
Systemtest
Udarbejdelse af brugervejledninger

## Slide 13: UP-faser: Construction
Milepæl: Initial Operational Capability
  Implementation er færdig (beta release)
    Systemet består systemtests
    Systemet er stabilt (nok til udrulning)
  Brugervejledninger er udarbejdet
  Alle interessenter er parate til systemets udrulning

## Slide 14: UP-faser: Transition
Levering af softwaren
  Integration med kundens platform/systemer
  Migrering fra evt. eksisterende system
Uddannelse af brugere
Fejlrettelser pba. feedback

## Slide 15: UP-faser: Transition
Milepæl: Product Release
  Systemet er leveret og i drift
  Systemet består accepttests
  Brugerne er tilfredse